**项目周报（第1周）**

报告周期：2015-04-04 ~ 2015-04-11 项目名称：微信

本周投入人数：17 项目经理：陈文聪

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目问题及风险（描述项目存在或可能存在的问题及风险） | | | | | | |
| 项目估算主观 | | | | | | |
| 2.项目已完成工作（100%完成的工作） | | | | | | |
| No | 任务编号 | 任务名称 | 任务分类 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 本周投入工作量  （人天） |
| 1 | 3.1 | 初步裁剪 | 非功能任务 | 2016-04-04 | 2016-04-08 | 4 |
| 2 | 3.2 | 详细估算 | 非功能任务 | 2016-04-04 | 2016-04-09 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.项目下阶段工作描述 | | | | | | |
| No | 任务编号 | 任务名称 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 备注 |
| 1 | 3.3 | 配置库建立和管理 | 杨峻欢 | 2015-04-04 | 2015-04-11 |  |
| 2 | 3.4 | 需求规格说明书 | 李强斌、周忠军 | 2015-04-09 | 2015-04-11 |  |
| 3 | 3.5 | 详细计划评审 | 陈文聪 | 2015-04-10 | 2015-04-11 |  |
| 4 | 3.6 | 详细计划结束 | 陈文聪 | 2015-04-11 | 2015-04-11 |  |
| 4.工作量统计 | | | | | | |
|  | 项目研发 | 1 | 项目评审 | 1 | 测试 | 0 |
|  | 项目管理 | 3 | 返工 | 0 | 培训 | 0 |
|  | 配置管理 | 2 | 其他 | 0 |  |  |